Fases del proyecto

Fase 0 — Orden técnico (rápida)

Objetivo: Dejar el repo listo para trabajar modularmente.
Tareas (checklist):

- Crear estructura:

- /data/raw/  /data/processed/  /data/labels/

- /notebooks/  /src/  /models/  /reports/

- Mover el notebook actual a /notebooks/01_boletin_extraccion.ipynb y extraer funciones a /src/ (por ej. io_pdf.py, preprocess.py, rules.py).

- Agregar requirements.txt (scikit-learn, pandas, numpy, joblib, openpyxl; y luego transformers/torch en Fase 3).

- Añadir README con diagrama simple del pipeline y cómo correr cada fase.
Entregable: Repo ordenado y reproducible.

Fase 1 — Dataset inicial (300–500 ejemplos)

Objetivo: Construir el dataset con tu criterio experto.
Cómo hacerlo con tu flujo actual:

- Usá tu notebook para generar candidatos desde PDFs (mantener extracción + lista de términos + filtro de verbos de acción). Guardá los fragmentos + ±200 palabras de contexto en /data/processed/candidatos.csv. (Columnas sugeridas: id, fecha, pdf_id, pagina, offset_inicio, offset_fin, texto, contexto).

- Etiquetado manual: armá un script mínimo (CLI) que te muestre contexto y te pida pertinente (1/0). Output a /data/labels/etiquetas.csv con columnas: id, label ∈ {0,1}, rationale (opcional corto).

- Merge en /data/processed/dataset.csv (join por id). Dividí en train.csv y test.csv (80/20 estratificado).
Métrica objetivo inicial: tener al menos 300 ejemplos balanceados (o 60/40).
Entregable (MVP parcial): dataset.csv y guía rápida de etiquetado.

Tip: si te queda desbalance 70/30, lo compensás en entrenamiento con class_weight='balanced' (Scikit-learn) y evaluás con F1 y AUC-ROC, no solo accuracy.

Fase 2 — Baseline con ML clásico (rápido y fuerte)

Objetivo: Tener un clasificador efectivo y barato.
Pipeline sugerido (Scikit-learn):

- TfidfVectorizer(ngram_range=(1,2), min_df=3, max_df=0.9, sublinear_tf=True)

- Clasificadores a comparar:

  - LogisticRegression (liblinear o saga, class_weight='balanced' si hace falta)

  - LinearSVC (SVM lineal)

  - ComplementNB (para texto con TF-IDF puede ir muy bien)

- Evaluación: stratified k-fold (k=5), reportar precision/recall/F1 por clase, F1 macro, ROC-AUC, y matriz de confusión en test hold-out.

- Persistencia: guardar el mejor pipeline con joblib en /models/baseline.joblib.
Entregable (MVP): notebook /notebooks/02_baseline_tfidf.ipynb + /models/baseline.joblib + /reports/baseline_metrics.md.

Fase 3 — Fine-tuning en español (mejor semántica)

Objetivo: Mejorar recall/precisión en casos sutiles o “figuras nuevas”.
Plan:

- Formato Hugging Face Datasets (train/val/test) a partir de dataset.csv.

- Modelo inicial: dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased (o distilbert-base-multilingual-cased si buscás liviandad).

- Entrenar classifier head (entrenamiento de 2–4 épocas, learning_rate ~2e-5, batch_size según GPU).

- Comparar contra baseline con las mismas métricas.

- Guardar en /models/bert/ y publicar un informe corto con errores típicos (false positives/negatives) y ejemplos.
Entregable: /notebooks/03_finetune_bert.ipynb, carpeta /models/bert/, /reports/bert_vs_baseline.md.

Fase 4 — Pipeline integrado + demo

Objetivo: Prototipo “de punta a punta” listo para mostrar.
Flujo: PDF → extracción → candidatos → clasificador (baseline o BERT) → CSV/Excel con texto, score, label_predicha → Streamlit para ver/filtrar por fecha, score y descargar resultados.

- Script CLI: /src/predict.py --pdf path.pdf --model models/baseline.joblib --out out.xlsx

- App: /app/streamlit_app.py (subida de PDF, muestra tabla con score/label, filtro por umbral y descarga).
Entregable (portfolio final): video GIF/MP4 de la demo + README con capturas.

Fase 5 — Mejoras (según tiempo)

- Subir dataset a 1.5k–2.5k ejemplos.

- Active learning: priorizar para etiquetar los casos donde el modelo está menos seguro (umbral).

- Data augmentation suave (sinónimos controlados, pequeñas permutaciones de orden, mantener terminología legal).

- Alertas (email/Slack) cuando haya “pertinente” > umbral.

- Auditoría: guardar explicaciones ligeras (palabras más influyentes en TF-IDF; para BERT, Grad-CAM textual o atenciones ilustrativas).